โครงการชุมชนน่าอยู่ “บ้านในหวัง”

- หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินโครงการจัดทำผังชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยความร่วมมือของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (UN-Habitat) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและเมืองน่าอยู่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่นั้น ซึ่งพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสงนับเป็นพื้นที่นำร่องหนึ่งในการดำเนินงานขับเคลื่อนดังกล่าว และจากการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นในการจัดการเมืองที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยผ่านนวัตกรรมสำคัญ คือการจัดทำแผนที่สีเขียว และกิจกรรมการวางผังชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนสามารถวางแผนเชิงกายภาพหรือเชิงพื้นที่ได้ และสามารถเชื่องโยงสู่แผนนโยบายของพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผลจากการจัดกระบวนการและทดลองสาธิตการใช้เครื่องมือที่นำไปสู่การวางแผนเชิงกายภาพนั้น พบว่าชุมชนนำร่อง คือ ชุมชนบ้านในหวัง สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่และกำหนดโครงการที่สามารถต่อยอดขยายผลเพื่อให้เกิดการปฏิบัติเชิงรูปธรรมได้มากขึ้น โดยกำหนดกิจกรรมหลัก 3 รูปแบบที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่พร้อมทั้งอนุรักษ์ และสงวนรักษาคุณค่า สภาพแวดล้อม และความหลลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ไว้ให้คงอยู่ โดยสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างรู้คุณค่า กิจกรรมหลักทั้ง 3 รูปแบบ มีดังนี้

1) การสร้างฝายกั้นน้ำในคลองท่าแพ เนื่องจากชุมชนบ้านในหวัง มีคลองท่าแพไหลผ่าน  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกมายจากคลองสายนี้ ทั้งด้านเกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค และปศุสัตว์ ทั้งยังเป็นแหล่งส่งเสริมรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จากพืชและสัตว์น้ำตามลำคลอง ปัจจุบันระดับน้ำช่วงหน้าแล้งปริมาณน้ำมีน้อย คลองตื้นเขิน ปลาและสัตว์น้ำตามธรรมชาติลดจำนวนลงจากเดิมมาก ปลาบางชนิดสูญพันธุ์ไป ดังนั้น คณะกรรมการชุมชนและประชาชน จึงมีแนวคิดร่วมกันที่จะดำเนินโครงการนี้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่ประสบอยู่

2) การขุดขยายทางน้ำเข้าลำเหมืองสาธารณะ ในชุมชนมีลำเหมืองสาธารณประโยชน์ที่เป็นคลองสาขาแยกจากคลองท่าแพบริเวณติดกับถ้ำทอหูก ไหลไปทางทิศตะวันตก ประชาชนเคยใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรจากลำเหมืองนี้ แต่ปัจจุบันน้ำในลำเหมืองแห้งลงเนื่องจากมีกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ของวัด และมีการถมดินบุกรุกในลำเหมืองนี้ ทำให้ไม่มีน้ำส่งไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรที่อยู่ตอนใน ทำให้กระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร ประกอบกับบริเวณโค้งน้ำ 3 แยกเข้าลำเหมือง มีตะกอนทรายมาทับถมเป็นเกาะกลางอยู่ในลำคลอง ทำให้ทางน้ำในลำคลองท่าแพแคบลงและน้ำในคลองไหลไม่สะดวก จึงเห็นสมควรที่จะพัฒนาและแก้ปัญหาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

3) การกำหนดแนวทางการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะด้านหลังศาลาชุมชน ชุมชนบ้านในหวัง มีพื้นที่สาธารณประโยชน์ บริเวณติดกับศาลาชุมชนซึ่งใช้เป็นจุดศูนย์รวมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ลักษณะบริเวณพื้นที่โดยรอบจะเป็นหนองน้ำตามธรรมชาติ บริเวณโดยรอบพื้นที่เป็นที่ลุ่มและน้ำท่วมถึง มีต้นสาคูอยู่ทั่วไป มีศาลเพียงตาเก่าแก่ตั้งอยู่และมีต้นมะขามใหญ่อายุกว่า 100 ปีขึ้นอยู่ตรงเนินดินจอมปลวกใหญ่ จึงมีความเชื่อของคนในชุมชนต่อสถานที่แห่งนี้ทั้งเชิงประวัติศาสตร์และด้านจิตวิญญาณ คณะกรรมการชุมชนและประชาชนได้ลงความเห็นว่า ควรที่จะฟื้นฟูและรักษาพื้นที่แหล่งนี้ไว้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่คงความศักดิ์สิทธิและเอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนรวมต่อไป จึงมีแนวทางพัฒนาพื้นที่นี้ โดยฟื้นฟูสภาพตื้นเขินและเปิดทางระบายน้ำในป่าสาคู โดยอนุรักษ์ป่าสาคูไว้ด้วย (หากน้ำแห้งขอดไป ป่าสาคูจะเสื่อมโทรมและสูญพันธุ์ได้) แล้วขุดบ่อเลี้ยงปลาเชิงอนุรักษ์ ร่วมกับพัฒนาลานรอบบ่อเพื่อเป็นสวนสุขภาพสำหรับออกกำลังกายและนันทนาการระหว่างสมาชิกชุมชนในหมู่บ้าน พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์เพื่อความสวยงาม และสามารถใช้พื้นที่ว่างเปล่านี้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด

- วัตถุประสงค์

2.1 กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำในคลองท่าแพ

เพื่อเป็นการฟื้นฟูคลองท่าแพให้กลับมามีพืชพันธุ์และสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหลังจากฤดูน้ำหลากในปีที่ผ่านมา ฝายน้ำล้นนี้จึงมีประโยชน์ในด้านสงวนปริมาณน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติให้คงอยู่  พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมในการรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างรู้ค่า

2.2 กิจกรรมขุดขยายทางน้ำเข้าลำเหมืองสาธารณะ

เปิดทางน้ำลำเหมืองเดิมให้น้ำไหลเข้าได้ตลอดปี เพื่อเอื้อให้มีน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรตอนในได้ทั่วถึงมากขึ้น จะเป็นการช่วยอนุรักษ์พื้นที่เกษตรไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป เนื่องจากหากขาดน้ำ ประชาชนจะเลิกทำเกษตร และขายที่ดินให้กับคนนอกที่ไม่รักษาหวงแหนและคงสภาพเดิมของพื้นที่ไว้ และเป็นเส้นทางระบายน้ำในช่วงน้ำหลากอีกช่องทางหนึ่งด้วย อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูและรักษาโครงข่ายลำน้ำให้สมบูรณ์ตามธรรมชาติ เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ-พืชพันธุ์ และวิถีเกษตรพื้นบ้านของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป

2.3 กิจกรรมการกำหนดแนวทางปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะด้านหลังศาลาชุมชน

ประชุมประชาชน เทศบาล และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนา และจัดทำผังรายละเอียดในการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะแห่งนี้ และจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการใช้สอยที่ตรงต่อความต้องการของชุมชนและมีสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์ที่สวยงามมากขึ้น

- เป้าหมาย

- ฟื้นฟูความสมบูรณ์และอนุรักษ์ทรัพยากร พันธุ์สัตว์น้ำและความหลากหลายทางชีวภาพของคลองท่าแพ

- พัฒนาคลองสายหลัก และลำรางสาธารณะในพื้นที่ให้สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในด้านต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- จัดทำแนวทางและผังการพัฒนาและแนวทางปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะด้านหลังศาลาชุมชน ที่สามารถนำไปพัฒนาและดำเนินงานในระยะต่อไปได้อย่างถูกหลักวิชาการ

- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำกิจกรรมพัฒนาโครงการในพื้นที่ และสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ลำน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าในพื้นที่ ตลอดจนการร่วมกันใช้และรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้คงอยู่ต่อไป

- ขอบเขตและวิธีการดำเนินการ

## กิจกรรมหลักที่ 1: การสร้างฝายกั้นน้ำลำคลองท่าแพ

### จัดประชุมภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมวางแบบแปลนและแผนในการดำเนินการแบบมีส่วนร่วม

### ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง (การขุดลอกคลอง การก่อสร้างฝายน้ำล้น)

### ดำเนินการจัดสร้างเขื่อน/ฝายหินทิ้งหรือฝายคอกหมูในคลองท่าแพ บริเวณที่เหมาะสม อาทิ หน้าถ้ำทอหูก (ความยาวประมาณ 200 เมตร) โดยเริ่มจากคอสะพานด้านตะวันตก

## กิจกรรมหลักที่ 2: การขุดลอกดินที่มีการถมบุกรุกปากทางส่งน้ำเข้าลำเหมืองสาธารณะ

- ประชุมสมาชิกชุมชนเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน

- ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และภาคีที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการขุดลอกลำรางสาธารณะ เพื่อขยายทางน้ำเข้าสู่ลำเหมืองที่ระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรตอนในได้ทั่วถึงมากขึ้น

## กิจกรรมที่หลักที่ 3: การปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะด้านหลังศาลาชุมชนเป็นบ่ออนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และสวนสุขภาพบ้านในหวัง

- ประชุมร่วมระหว่างสมาชิกชุมชน เทศบาลและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบรายละเอียด และแนวทางการพัฒนา และปรับภูมิทัศน์พื้นที่

- จัดทำผังรายะเอียด หรือผังการพัฒนาพื้นที่ ที่สามารถดำเนินการในระยะต่อไป

- ขุดลอกพื้นที่ป่าสาคูด้านหลังศาลาชุมชนเพื่อเตรียมพื้นที่ในการพัฒนาต่อไป

- ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 เดือน

- แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินกิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมสรุปได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนและระยะเวลาการดำเนินงาน

| กิจกรรมการปฏิบัติงาน | พ.ค. |  | มิ.ย. |  |  |  | ก.ค. |  |  |  | ส.ค. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1.กิจกรรมหลักที่ 1: การสร้างฝายกั้นน้ำลำคลองท่าแพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 จัดประชุมร่วมวางแบบแปลนและแผนในการดำเนินการด้วยการมีส่วนร่วม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 ดำเนินการจัดสร้างฝายน้ำล้น (ฝายหินทิ้งหรือฝายคอกหมู) ในคลองท่าแพ บริเวณที่เหมาะสม อาทิ หน้าถ้ำทอหูก และ/หรือ สะพานด้านทิศตะวันตกของถ้ำทอหูก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.กิจกรรมหลักที่ 2: การขุดลอกดินที่มีการถมบุกรุกปากทางส่งน้ำเข้าลำเหมืองสาธารณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ประชุมสมาชิกชุมชนเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาคีที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 ดำเนินการขุดลอกลำรางสาธารณะ เพื่อขยายทางน้ำเข้าสู่ลำเหมืองที่ระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.กิจกรรมที่หลักที่ 3: การปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะด้านหลังศาลาชุมชนเป็นบ่ออนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และสวนสุขภาพบ้านในหวัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ประชุมร่วมระหว่างสมาชิกชุมชน เทศบาลและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบรายละเอียด และแนวทางการพัฒนา และปรับภูมิทัศน์พื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 จัดทำผังรายะเอียด หรือผังการพัฒนาพื้นที่ ที่สามารถดำเนินการในระยะต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 ขุดลอกลำรางที่เป็นพื้นที่ป่าสาคูด้านหลังศาลาชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- สถานที่ดำเนินการ

- สร้างฝายกั้นน้ำลำคลองท่าแพ หน้าถ้ำทอหูก  และบริเวณสะพานด้านทิศตะวันตกของชุมชน

- จุดที่มีการถมดินบุกรุกในลำเหมืองซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองท่าแพ (บริเวณปากทางเข้าคลองสาขา) เพื่อระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรตอนใน และขุดลอกสันดอนทรายในลำคลองท่าแพ ซึ่งกีดขวางการไหลของน้ำ (บริเวณหน้าถ้ำทอหูก)

- บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ (ป่าสาคู) ด้านหลังศาลาที่ทำการบริหารชุมชนบ้านในหวัง

- ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารชุมบ้านในหวัง และ เทศบาลเมืองทุ่งสง

- งบประมาณ

สนับสนุนงบประมาณจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รายละเอียดงบประมาณในการดำเนินการสามารถจำแนกได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

| กิจกรรมการปฏิบัติงาน | ราคา |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| 1.กิจกรรมหลักที่ 1: การสร้างฝายกั้นน้ำลำคลองท่าแพ |  |  |  |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมร่วมวางแบบแปลนและแผนในการดำเนินการ 3 ครั้ง (คณะทำงานเทศบาล คณะทำงานจากชุมชน และสมาชิกชุมชน) | 25 คน | อาหารว่าง 1 มื้อ (30 บาท) โดยจัด 3 ครั้ง | 2,250.00 |
| 1.2 ดำเนินการจัดสร้างฝายน้ำล้น (ฝายหินทิ้งหรือฝายคอกหมู) ในคลองท่าแพ บริเวณที่เหมาะสม อาทิ หน้าถ้ำทอหูก และ/หรือ สะพานด้านทิศตะวันตกของถ้ำทอหูก |  |  |  |
| 1) ค่าออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง (ทีมกองช่าง) |  | เหมาจ่าย | 5,000.00 |
| 2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้สอยในการจัดสร้างฝายน้ำล้น |  | เหมาจ่าย | 27,000.00 |
| 3) ค่าตอบแทน ค่าแรง ค่าเบี้ยเลี้ยงในการก่อสร้าง |  | เหมาจ่าย | 15,000.00 |
| รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 |  |  | 49,250.00 |
| 2.กิจกรรมหลักที่ 2: การขุดลอกดินที่มีการถมบุกรุกปากทางส่งน้ำเข้าลำเหมืองสาธารณะ |  |  |  |
| 2.1 ประชุมสมาชิกชุมชนเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน 2 ครั้ง (คณะทำงานเทศบาล คณะทำงานจากชุมชน และสมาชิกชุมชน) | 25 คน | อาหารว่าง 1 มื้อ (30บาท * 2มื้อ) โดยจัด 2 ครั้ง | 1,500.00 |
| 2.3 ดำเนินการขุดลอกลำรางสาธารณะ เพื่อขยายทางน้ำเข้าสู่ลำเหมืองที่ระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร |  |  |  |
| 1) ค่าออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง (ทีมกองช่าง) |  | เหมาจ่าย | 2,000.00 |
| 2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องจักรกล และค่าเชื้อเพลิง |  | เหมาจ่าย | 5,000.00 |
| 3) ค่าตอบแทน ค่าแรง ค่าเบี้ยเลี้ยงในการก่อสร้าง |  | เหมาจ่าย | 5,000.00 |
| รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 |  |  | 13,500.00 |
| 3.กิจกรรมหลักที่ 3: การปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะด้านหลังศาลาชุมชนเป็นบ่ออนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และสวนสุขภาพบ้านในหวัง |  |  |  |
| 3.1 ประชุมร่วมระหว่างสมาชิกชุมชน เทศบาลและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบรายละเอียด และแนวทางการพัฒนา และปรับภูมิทัศน์พื้นที่ | 25 คน | อาหารว่าง 1 มื้อ (30บาท * 2มื้อ) โดยจัด 2 ครั้ง | 1,500.00 |
| 3.2 ค่าจัดทำผังรายละเอียด หรือผังการพัฒนาพื้นที่ ที่สามารถดำเนินการในระยะต่อไป |  | เหมาจ่าย | 1,000.00 |
| 3.3 ขุดลอกลำรางที่เป็นพื้นที่ป่าสาคูด้านหลังศาลาชุมชน |  |  |  |
| 1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องจักรกล และค่าเชื้อเพลิง |  | เหมาจ่าย | 25,000.00 |
| 2) ค่าตอบแทน ค่าแรง ค่าเบี้ยเลี้ยงในการดำเนินการ |  | เหมาจ่าย | 10,000.00 |
| รวมงบประมาณกิจกรรมหลักที่ 3 |  |  | 37,500.00 |
| รวมงบประมาณทั้งหมด |  |  | 100,250.00 |

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้ฝายหินทิ้งที่ก่อสร้างด้วยวัสดุอย่างง่ายที่ไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเมื่อมีฝายแล้ว จะทำให้สามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณที่สูงขึ้น สามารถปล่อยพันธุ์ปลาให้เจริญเติบโตและเป็นอาหารให้คนในชุมชนได้ต่อไป

- ได้ลำเหมืองที่มีน้ำไหลผ่านสะดวกขึ้น เพื่อส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรของชุมชน และเป็นเส้นทางระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก

- มีผังรายละเอียดในการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะด้านหลังศาลาชุมชนที่ชุมชนมีส่วนร่วมกำหนดขึ้น